**第四次迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　 制定日期：2018.7.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 19 | 项目名称 | 校园巴士app |
| 迭代名称 | 第四次迭代 | 计划起止日期 | 2018.7.28 – 2018.9.9 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 预约提醒发车功能 | 7.28 ~ 8.15 | 姚子航 | | 2 | 巴士班次收藏功能 | 7.28 ~ 8.15 | 王鑫伟 | | 3 | 地图上站点列表、快速查找最近站点 | 7.28 ~ 8.15 | 王一林 | | 4 | 后台管理统计页面 | 7.28 ~ 8.15 | 励颖 | | 5 | APP设置功能 | 8.16~9.04 | 王鑫伟 | | 6 | SpringSecurity整合及管理员登陆界面 | 8.16~9.04 | 姚子航 | | 7 | 后台管理具体统计功能 | 8.16~9.04 | 姚子航、励颖 | | 8 | 代码重构、添加注释、各项测试 | 8.16~9.04 | 全体成员 | | 9 | 应用打包、部署发布 | 9.5~9.9 | 全体成员 | | 10 | 拍摄应用内图片素材、演示视频 | 9.5~9.9 | 全体成员 | | | | |
| 预期成果：   1. 第四次迭代计划、评估报告、每日工作总结 2. 安卓端源代码 3. 后台管理系统前后端源代码 4. 数据库version5.0的脚本（包括create和insert） 5. 包含了实时功能可运行产品 6. 测试用例文档、项目总结文档、项目总结PPT、演示视频等相关文档 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 由于回家导致的协作开发进度风险   应对方案：在qq上定期汇报情况，有技术问题通过电话会议解决   1. 后台管理系统统计数据的技术风险   应对方案：尽量模拟真实的数据，生成大量数据以供开发   1. 项目收尾进度风险   应对方案：项目组成员提前回到学校进行收尾工作 | | | |