## Slide 1
敏捷项目管理
上海交通大学软件学院

## Slide 2: 本节内容
项目管理的基本概念
敏捷项目管理的最佳实践
敏捷项目管理的最差实践

## Slide 3: 项目的定义
所谓项目，是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
  项目具有临时性，即明确的起点和终点。
  项目具有独特性。尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目工作本质上的独特性。
  项目可以创造：
    一种产品，既可以是其他产品的组成部分，也可以本身就是终端产品；
    一种能力（如支持生产或配送的业务职能），能用来提供某种服务；
    一种成果，例如结果或文件（如某研究项目所产生的知识，可据此判断某种趋势是否存在，或某个新过程是否有益于社会）。

## Slide 4: 项目边界
注：立项（项目的批准和资助）在项目边界之外

## Slide 5: 项目管理
项目管理----把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中，以达到项目的要求。
管理一个项目通常要：
  识别需求；
  在规划和执行项目时，处理干系人的各种需要、关注和期望；
  平衡相互竞争的项目制约因素，包括但不限于：范围、质量、进度、成本、资源、风险。
项目经理是负责实现项目目标的个人。

## Slide 6: 项目管理体系知识 PMBOK
项目管理的知识体系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK），是美国项目管理学会（PMI）对项目管理所需的知识、技能和工具进行的概括性描述。
第1版1996年提出，目前最新版本为2017年第6版
核心内容
  五大过程组：启动，计划，执行，控制和收尾
  十大知识域：范围管理、人力资源管理、采购管理、时间管理、风险管理、沟通管理、费用管理、质量管理、干系人管理、整合管理
PMI项目管理专业人员资格认证PMP
ISO以PMBOK为框架制订了 ISO10006标准
中国项目管理委员会（PMRC）参考PMBOK于2002年推出了C-PMBOK
http://www.pmi.org
Notes: 美国项目管理学会PMI（Project Management Institute）1984年提出了项目管理的知识体系（Project Management Body of Knowledge, 简称为PMBOK）,先后于1987年和1996年进行了两次修订.
PMP是由PMI发起的项目管理专业人员资格认证,其目的是为了给项目管理人员提供一个行业标准,使全球的项目管理人员都能够得到科学的项目管理知识
国际标准组织（ISO） 以PMBOK为框架制订了 ISO10006标准。
PMI于1984年设立了项目管理资质认证制度。目前已有8000余人通过认证成为“项目管理专家”（PMP）。 PMBOK构成PMP考试的基础。要通过认证，申请者必须通过二种形式的考核：
  1、项目管理经历的审查。
  2、参加并通过包括200个问题的考试。

## Slide 7: PMBOK十大知识领域
T

## Slide 8: 什么是项目成功的标准？
所有Stakeholder都满意了
  所有Stakeholder的需求和期望都被满足了
  平衡Stakeholder的需求和期望
项目管理的核心知识域
质量
时间
成本
范围

## Slide 9: 项目管理工具
Jira －适合小型项目
Ms Project – 适合中小型项目
IBM Rational Team Concert －适合敏捷过程
ThoughtWorks Mingle －适合敏捷过程
Rally －适合敏捷过程
P3 (Primavera Project Planner) － 适合大型项目
IBM Rational Portfolio Manager － 适合大型项目
OpenProj －开源，和Ms Project类似
Redmine － 开源，适合小型项目
DotProject － 开源，适合小型项目
XPlanner － 开源，适合XP过程
ScrumWorks － 开源，适合Scrum过程
禅道……

## Slide 10: 本节内容
项目管理的基本概念
敏捷项目管理的最佳实践
敏捷项目管理的最差实践

## Slide 11: 迭代开发与小型发布
强调在非常短的周期内以递增的方式发布新版本，从而可以很容易地估计每个迭代周期的进度，便于控制工作量和风险； 同时，也可以及时处理用户的反馈。
每个迭代必须要有executable release
迭代结束后进行迭代评审与评估

## Slide 12: 滚动式规划
立项建议书中有整体项目计划
  粗粒度、以迭代为单位
N个迭代计划
  细粒度（例如1~2天）、以任务为单位
  每个迭代开始前（或上个迭代结束时）编写迭代计划
  每个迭代结束后编写迭代评估报告

## Slide 13: 每日立会
每日15分钟简会
时间固定、场地固定
会议内容
  昨天做了什么
  今天准备做什么
  遇到什么问题
    问题的解决方案不在会上讨论

## Slide 14: Sprint 任务板
Notes: 管理sprint backlog最有效的形式是-挂在墙上的任务板;
找一面无人使用的墙面, 贴上大白纸(2*2~2*3平方米), 或者可以使用白板;
[任务可以由上到下按优先级排]
Not Checked Out: 还没开始的任务; Check Out: 今天正在进行的任务; DONE: 完成的任务;
BURNDOWN: 每天在daily meeting以后可以手动更新燃尽图; UNPLANNED ITEMs: 计划外的产物, 暂时放这里;
Next: 如果所有的US都在sprint结束前做完了, 可以在这里添加新的任务;

## Slide 15: Kanban 任务板
Notes: Kanban

## Slide 16: 简化设计
需求是会经常变化的，因此设计不能一蹴而就而应该是一项持续进行的过程。
Kent Beck认为，简单设计应该满足以下几个原则：
  不包含重复的代码；
  向所有的开发人员清晰地描述编码以及其内在关系；
  尽可能包含最少的类与方法。

## Slide 17: 测试驱动
先写测试用例，再编码；代码未动，测试先行
强调“测试先行”。在编码开始之前，首先将测试用例写好，而后再进行编码，直至所有的测试都得以通过。
注：测试的自动化。

## Slide 18: 持续集成
开发人员应不断地将代码集成到代码库中，几小时一次，绝不超过1天
每个人需要在最后的版本上工作
持续集成能够在早期避免或发现一些兼容性问题。

## Slide 19: 代码规范
所有代码必须采用统一标准以便理解。
多人开发的代码看上去应像是一个人开发的。
强调通过指定严格的代码规范来进行沟通，尽可能减少不必要的详细设计文档。
代码就是文档。。

## Slide 20: 学习过去、持续改进
基于迭代总结，不断改进开发实践
  找出当前正在使用的方法与实践的长处和短处，以及项目面临的风险
学习已有的软件工程的最佳实践
学习其他小组的最佳实践
建立自已的最差实践和最佳实践
Notes: 每位经理花时间处理每种可能要发生的错误是非常困难的，学习过去的成功和失败就是个成功的开始。
项目结束后，不管其成功还是失败，实施项目总结。目标不是判定责任，而是为了在将来项目中作得更好。在每个项目的主要里程碑时，通过集体讨论或公平的组织者，用同样的方式，领导小组用头脑风暴的方式对其展开分析。
了解已有的软件工业的最佳准则，如Steve McConnell的Rapid Development，Microsoft Press, 1996叙述了27个最佳准则和36个常见的软件开发错误 。

## Slide 21: 高效团队的9个特征
外部支持
一致的承 诺
开放的沟 通
相关的技 能
相互的信 任
有效的结构
分享成果
恰当的领 导
清晰的目 标

## Slide 22: 建设项目团队的方法与技术
激励
  采用各种方法激励项目组成员
培训
  培训可以是正式或非正式的
  培训方式包括：课堂培训、在线培训、在岗培训（由其他项目团队成员提供）、辅导及指导
  旨在提高项目团队成员能力
团队建设活动－－帮助各团队成员更加有效地协同工作
  既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的体验活动。
制定基本规则
  对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。尽早制定并遵守明确的规则，可减少误解，提高生产力。

## Slide 23: 团队发展各个阶段
高
低
形成
震荡
规范
成熟
团队精神
工作绩效
时间

## Slide 24: 优秀的项目经理
有表率
有洞察力
技术过硬
有决断力
善于沟通
善于激励他人
必要时能够支持上级领导
支持团队成员
鼓励新观念新思想

## Slide 25: 本节内容
项目管理的基本概念
敏捷项目管理的最佳实践
敏捷项目管理的最差实践

## Slide 26: 最差实践
采用瀑布模型，而不采用迭代过程
过程过重，开发效率低下
不重视设计，从而导致大量返工
不进行需求评审和设计评审，不重视测试，从而导致质量低下
文档只作为应付领导与客户的手段，与实际开发不一致
不进行风险管理，从而导致项目失败
不进行持续集成，集成放在最后几天，从而导致化大量时间在集成上，或者无法集成

## Slide 27: 不合格的项目团队
没有共同的目标
各干各的，缺少协作
面对面交流过少
不相互激励，士气低下，工作没有积级性
相互推卸责任
开发能力弱，不主动学习
项目经理没有领导与管理能力
经常发生冲突，相互不信任