任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）

1. 完成了司机端定位的功能；
2. 完成了校园巴士实时到站的功能；
3. 完成了地图实时显示校车位置的功能；
4. 完成了管理员推送通知的功能；
5. 个人信息的管理，管理员、司机的权限控制
6. 校区间校车路线切换
7. 预约往返功能的实现和取消预约的功能
8. 进行了后端单元测试、集成测试、接口测试；

问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）

1. 安卓端用户反馈界面设计不够友好，用户在输入完反馈意见后没有可供点击的按钮键，需要在假期继续完善；
2. 有冗余的二维码需要删除，原先设计的一人一码，现改为一约一码，但是个人信息界面的二维码还未删除，需要修正；
3. 后台管理系统页面缺少显示已登录的信息，仅仅在刚登录时有提示框告知是否登录成功，假期需要完善，在每个页面的顶部都需要有一栏显示管理员是否登录的信息。
4. 测试只针对功能，需要继续做压力测试和性能测试；